FITBALANCE

PMBOK

Plataforma web de nutrición, entrenamiento y seguimiento físico

| Dato | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | FitBalance |
| Tipo de proyecto | Desarrollo de una aplicación web |
| Duración planificada | 18 semanas |
| Integrantes | Andy y Aarón (2 participantes) |
| Versión del documento | Planificación adaptada al estado y alcance académico del proyecto |

2026

ÍNDICE

1. INICIO DEL PROYECTO

1.1 Introducción

FitBalance es una plataforma web orientada al bienestar físico que busca conectar a personas interesadas en mejorar su salud y condición física con profesionales de nutrición y entrenamiento. Además de facilitar la consulta de servicios profesionales, la plataforma propone herramientas para registrar actividades, organizar rutinas y visualizar la evolución de medidas y avances.

El presente documento organiza la dirección del proyecto tomando como referencia las buenas prácticas del PMBOK. Se establecen los objetivos, alcance, actividades, cronograma, recursos, responsabilidades, mecanismos de seguimiento, riesgos y criterios de cierre. Debido a que el equipo está conformado por dos participantes, la planificación distribuye las responsabilidades de manera compartida y realista.

1.2 Problemática

Las personas que desean mejorar su alimentación, reducir grasa corporal, aumentar masa muscular o mantener una rutina de actividad física pueden encontrar dificultades para acceder a orientación confiable y dar seguimiento ordenado a sus avances. La información suele estar dispersa entre aplicaciones, registros manuales y consultas independientes, lo que complica mantener un control continuo de los planes nutricionales, entrenamientos y resultados.

1.3 Solución propuesta

Desarrollar FitBalance como una plataforma web que reúna servicios de nutrición y entrenamiento, perfiles de profesionales y herramientas de seguimiento físico. La solución permitirá que los usuarios consulten opciones de atención, registren información personal y revisen sus rutinas y evolución desde un mismo entorno.

1.4 Objetivo general

Desarrollar una plataforma web que facilite el acceso a servicios de nutrición y entrenamiento físico, permitiendo a los usuarios consultar profesionales, gestionar sus actividades y realizar un seguimiento organizado de sus medidas, rutinas y progreso.

1.5 Objetivos específicos

Implementar el registro, inicio de sesión y gestión del perfil de los usuarios.

Presentar perfiles de profesionales y la información de los servicios que ofrecen.

Permitir la consulta y solicitud o reserva de servicios profesionales.

Facilitar el registro de medidas corporales y evolución del peso.

Organizar rutinas de entrenamiento y registrar ejercicios, series, repeticiones y cargas.

Ofrecer una vista de seguimiento que permita revisar el progreso del usuario.

Realizar pruebas funcionales y documentar el producto desarrollado.

1.6 Justificación

FitBalance responde a la necesidad de contar con una herramienta centralizada para organizar la orientación nutricional y el entrenamiento físico. El proyecto busca facilitar el contacto con profesionales y promover un seguimiento constante, comprensible y accesible de los objetivos personales de bienestar.

2. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

2.1 Acta de constitución

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| Nombre | FitBalance – Plataforma de nutrición, entrenamiento y seguimiento físico. |
| Propósito | Desarrollar una plataforma web que integre consulta de profesionales y seguimiento físico. |
| Duración | 18 semanas planificadas. |
| Equipo | Andy y Aarón. |
| Entregable principal | Aplicación web FitBalance, documentación y evidencias de pruebas. |
| Criterio general de éxito | Cumplir el alcance acordado, completar las pruebas y entregar la plataforma y documentación dentro del periodo planificado. |

2.2 Enfoque de gestión

El proyecto se organizará en cinco etapas: inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre. Las actividades se revisarán periódicamente entre los dos integrantes. Los cambios que afecten el alcance, el tiempo o los recursos deberán analizarse antes de incorporarse.

2.3 Alcance del proyecto

El alcance funcional previsto comprende:

Gestión de usuarios: registro, inicio de sesión y perfil.

Profesionales y servicios: consulta de perfiles, especialidades, descripción de servicios y datos de atención.

Nutrición: consulta o gestión de planes nutricionales y registro de información relacionada con la alimentación, según los módulos definidos.

Entrenamiento: consulta y seguimiento de rutinas, ejercicios, series, repeticiones, pesos y tiempos de descanso.

Seguimiento físico: registro de peso y medidas corporales y visualización del progreso.

Reservas o solicitudes: consulta y solicitud de atención con profesionales, de acuerdo con las funcionalidades implementadas.

Quedan fuera del alcance, salvo aprobación expresa: diagnóstico médico, prescripción clínica automatizada, integración con dispositivos biométricos externos, pasarela de pagos real y funcionalidades nuevas que no estén contempladas en los requerimientos aprobados.

2.4 Consideraciones sobre los datos físicos

El sistema podrá registrar peso, estatura y medidas corporales ingresadas por el usuario. Los indicadores como porcentaje de grasa, agua corporal, masa muscular o grasa visceral solo deberán presentarse como mediciones cuando provengan de un equipo compatible o de una fuente registrada. No deben afirmarse como mediciones directas si únicamente se dispone de peso, estatura, edad o perímetros.

2.5 Entregables

| Entregable | Descripción |
| --- | --- |
| Planificación | Acta, alcance, EDT, cronograma, responsables y riesgos. |
| Análisis y diseño | Requerimientos, historias de usuario, diagramas y prototipos de interfaz. |
| Base de datos | Modelo de datos y esquema PostgreSQL del proyecto. |
| Aplicación web | Interfaz y módulos funcionales desarrollados para FitBalance. |
| Pruebas | Casos de prueba, registro de incidencias y correcciones. |
| Cierre | Documentación técnica y de usuario, evidencias y presentación final. |

3. ALCANCE Y ESTRUCTURA DE TRABAJO (EDT)

3.1 Módulos principales

| Módulo | Funcionalidad prevista |
| --- | --- |
| Usuarios | Registro, acceso y administración del perfil. |
| Profesionales | Visualización de profesionales, especialidades, perfiles y servicios. |
| Nutrición | Consulta y seguimiento de planes nutricionales. |
| Entrenamiento | Rutinas, ejercicios, series, repeticiones, cargas y descansos. |
| Medidas y progreso | Registro de peso y medidas y consulta de evolución. |
| Reservas / solicitudes | Solicitud o programación de atención profesional, según alcance validado. |

3.2 Estructura de Desglose del Trabajo

1. Dirección del proyecto: acta, planificación, reuniones y control.

2. Análisis: identificación de usuarios, necesidades, requerimientos e historias de usuario.

3. Diseño: prototipos de interfaz, arquitectura y modelo de datos.

4. Desarrollo: frontend, lógica de aplicación, conexión con datos y módulos funcionales.

5. Integración: conexión entre pantallas, servicios y base de datos.

6. Pruebas: pruebas funcionales, validación de datos, corrección de errores.

7. Entrega: documentación, presentación y cierre.

4. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO Y RESPONSABILIDADES

El proyecto será desarrollado únicamente por dos participantes. Debido al tamaño reducido del equipo, ambos colaborarán en el análisis, coordinación y validación; las responsabilidades principales se distribuyen para facilitar el seguimiento.

| Integrante | Rol propuesto | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| Andy | Coordinación del proyecto y QA | Organizar actividades y reuniones; realizar seguimiento del cronograma; apoyar el análisis de requerimientos; documentar avances; preparar y ejecutar pruebas; registrar incidencias y verificar correcciones. |
| Aarón | Desarrollo de la aplicación | Implementar y mantener las interfaces; desarrollar e integrar funcionalidades; trabajar con el esquema de datos PostgreSQL; revisar el funcionamiento técnico y apoyar las pruebas. |

4.1 Matriz RACI

| Actividad | Andy | Aarón |
| --- | --- | --- |
| Planificación y seguimiento | R/A | C |
| Levantamiento y análisis de requerimientos | R | C |
| Diseño de interfaz y experiencia | C | R |
| Modelo y estructura de base de datos | C | R |
| Desarrollo de la aplicación | C | R |
| Integración de módulos | C | R |
| Pruebas funcionales | R/A | C |
| Corrección de errores | C | R |
| Documentación y presentación | R/A | R |

R = Responsable de ejecutar; A = Responsable final; C = Brinda apoyo o es consultado. En actividades compartidas, ambos deberán coordinar y validar el resultado.

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Se conserva el horizonte académico de 18 semanas del documento de referencia. La distribución es una planificación base y puede ajustarse de acuerdo con el avance real y la aprobación de los requerimientos.

| Actividad | Semanas |
| --- | --- |
| Inicio, problemática y objetivos | 1–2 |
| Entrevistas, análisis y requerimientos | 2–4 |
| Diseño de interfaz y arquitectura | 4–6 |
| Diseño y preparación de base de datos | 5–7 |
| Desarrollo de usuarios y perfiles | 7–9 |
| Desarrollo de profesionales y servicios | 9–11 |
| Desarrollo de nutrición y entrenamiento | 10–13 |
| Seguimiento físico y progreso | 12–14 |
| Integración de módulos | 14–15 |
| Pruebas y correcciones | 15–17 |
| Documentación, presentación y entrega | 17–18 |

6. EJECUCIÓN Y ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

6.1 Estado técnico conocido del proyecto

De acuerdo con la revisión previa del archivo fuente de FitBalance, el proyecto cuenta con una aplicación frontend desarrollada con React y Vite y un esquema de base de datos PostgreSQL con 13 tablas. También se identificaron pantallas de registro, dashboard, reserva o confirmación y seguimiento del progreso.

En el material revisado, algunas interacciones todavía se apoyan en datos de prueba y la integración completa entre la interfaz, la API y PostgreSQL no se encontraba terminada. Por ello, el plan considera como trabajo pendiente verificar y completar la conexión de los módulos, validar persistencia de datos y sustituir los datos simulados por operaciones reales.

6.2 Tecnologías y herramientas

| Componente | Tecnología / herramienta |
| --- | --- |
| Frontend | React y Vite (identificados en el código fuente revisado). |
| Base de datos | PostgreSQL (esquema identificado). |
| Diseño de interfaces | Figma, según los prototipos trabajados. |
| Desarrollo | Visual Studio Code y herramientas del entorno del proyecto. |
| Control de versiones | Git y GitHub, si se mantienen en el flujo de trabajo. |
| Pruebas | Pruebas manuales y herramientas de validación de API, según la integración disponible. |

La tecnología de backend y el mecanismo definitivo de conexión con PostgreSQL deberán confirmarse en la arquitectura técnica del equipo; no se asigna un framework de servidor que no esté verificado en el material revisado.

6.3 Actividades de ejecución

Completar los requerimientos funcionales y no funcionales.

Revisar los componentes existentes y definir las funcionalidades pendientes.

Implementar la conexión entre frontend, backend y PostgreSQL.

Validar registro, acceso, perfiles, servicios, rutinas, medidas y progreso.

Realizar pruebas de integración y corregir defectos.

Actualizar la documentación técnica y las evidencias del proyecto.

7. GESTIÓN DE CALIDAD

La calidad se verificará mediante criterios de aceptación definidos para cada módulo. Andy coordinará las pruebas y el registro de incidencias; Aarón realizará las correcciones técnicas y ambos revisarán los resultados.

| Criterio | Verificación |
| --- | --- |
| Funcionalidad | Cada acción debe cumplir el requerimiento correspondiente. |
| Persistencia | Los datos guardados deben mantenerse y recuperarse desde la base de datos. |
| Usabilidad | Las pantallas deben ser comprensibles y permitir completar tareas sin confusión. |
| Compatibilidad | La plataforma debe revisarse en navegadores y tamaños de pantalla previstos. |
| Validación de datos | Los formularios deben controlar campos obligatorios y formatos. |
| Seguridad básica | Proteger el acceso a cuentas y evitar exponer datos personales innecesariamente. |

- MONITOREO Y CONTROL

El seguimiento se realizará semanalmente mediante una revisión conjunta de las tareas completadas, pendientes y bloqueadas. Se comparará el avance real con el cronograma de 18 semanas y se actualizará el registro de incidencias.

Tiempo: revisar el cumplimiento de las actividades y los hitos.

Alcance: evitar incorporar funcionalidades no aprobadas sin evaluar su impacto.

Calidad: revisar resultados de pruebas y errores pendientes.

Costos: registrar gastos reales de herramientas, servicios y operación.

Riesgos: revisar los riesgos identificados y las acciones preventivas.

Comunicación: mantener acuerdos y decisiones documentados para ambos integrantes.

8.1 Indicadores de seguimiento

| Indicador | Forma de control |
| --- | --- |
| Avance del cronograma | Actividades completadas frente a actividades planificadas. |
| Cumplimiento de requerimientos | Requerimientos implementados y validados frente al total aprobado. |
| Incidencias | Errores abiertos, corregidos y verificados. |
| Integración | Módulos que operan correctamente con la base de datos. |
| Gastos | Gastos reales registrados y comparados con la estimación. |

9. GESTIÓN DE RIESGOS

| Riesgo | Impacto | Respuesta prevista |
| --- | --- | --- |
| Retraso por contar con solo dos integrantes | Alto | Priorizar funciones esenciales, dividir tareas y revisar avances semanalmente. |
| Cambios en los requerimientos | Medio/alto | Validar necesidades antes de desarrollar y documentar cambios. |
| Problemas de integración con PostgreSQL | Alto | Probar la conexión por módulos y mantener respaldos del esquema. |
| Errores en el registro de medidas o progreso | Alto | Definir validaciones, unidades y pruebas con datos de ejemplo. |
| Pérdida de código o cambios incompatibles | Medio | Usar control de versiones y realizar commits frecuentes. |
| Falta de tiempo para pruebas | Alto | Reservar las semanas finales para integración, pruebas y correcciones. |
| Exposición de datos personales | Alto | Limitar accesos, proteger credenciales y evitar mostrar información privada. |

10. PRESUPUESTO Y RECURSOS

10.1 Recursos humanos

El equipo está conformado por dos participantes: Andy y Aarón. Ambos aportarán horas de trabajo durante las 18 semanas, con responsabilidades principales diferenciadas y participación compartida en las decisiones y validaciones.

10.2 Recursos tecnológicos

Dos computadoras o laptops para desarrollo y documentación.

Conexión a internet.

Entorno de desarrollo y herramientas de programación.

React, Vite y PostgreSQL, identificados en el proyecto.

Herramientas de diseño y prototipado.

Repositorio de código y herramientas de pruebas.

10.3 Estimación económica

El PDF de referencia de ConectaYa! contiene costos que pertenecen a otro proyecto y no deben trasladarse a FitBalance. En el material disponible de FitBalance no se cuenta con una estimación económica validada para este equipo de dos personas. Por ello, se deja la siguiente matriz para registrar los costos reales y evitar presentar cifras inventadas.

| Recurso / etapa | Detalle | Costo (S/) |
| --- | --- | --- |
| Análisis y planificación | Entrevistas, documentación y requerimientos | falta |
| Diseño UI/UX | Prototipos y recursos gráficos | falta |
| Desarrollo | Horas de trabajo de los dos integrantes | falta |
| Base de datos y servicios | Servidor, hosting o servicios externos, si se requieren | falta |
| Pruebas | Validación, dispositivos y herramientas | falta |
| Operación | Internet y otros gastos asociados | falta |
| TOTAL | Se calculará al completar las estimaciones | falta |

11. CIERRE DEL PROYECTO

Durante las semanas 17 y 18 se realizará la validación final del alcance aprobado, la corrección de errores críticos, la preparación de la documentación y la presentación del proyecto. El cierre se efectuará cuando los módulos acordados hayan sido revisados y se cuente con evidencias de las pruebas.

Verificar el cumplimiento de los requerimientos aprobados.

Ejecutar las pruebas finales de los módulos y de la integración.

Corregir defectos que impidan el uso de las funciones principales.

Preparar documentación técnica y guía básica de uso.

Organizar las evidencias y realizar la presentación final.

Registrar lecciones aprendidas y cerrar las actividades pendientes.

12. POSTVENTA Y GARANTÍA

12.1 Periodo propuesto

Se propone un periodo inicial de garantía de cinco meses posteriores a la entrega, sujeto a la aprobación del alcance y a la disponibilidad del equipo.

12.2 Alcance

Incluye la revisión y corrección de errores atribuibles a las funcionalidades entregadas, mantenimiento correctivo menor y soporte técnico básico relacionado con el uso de la plataforma.

No incluye nuevos módulos, funcionalidades adicionales, rediseños completos ni cambios importantes de arquitectura que no formen parte del alcance aprobado. Estos trabajos deberán evaluarse como nuevas solicitudes.

12.3 Responsables

Andy coordinará la recepción y registro de incidencias; Aarón analizará y realizará las correcciones técnicas. Ambos verificarán que la solución aplicada funcione correctamente.

13. CONCLUSIONES

El presente plan adapta la estructura del documento PMBOK de referencia al proyecto FitBalance y considera que el equipo está integrado únicamente por Andy y Aarón. Se establecen el propósito, alcance, entregables, módulos, responsabilidades, cronograma de 18 semanas, recursos, controles, riesgos y condiciones de cierre.

La planificación también distingue el estado técnico conocido de las actividades que todavía deben completarse: el frontend React/Vite y el esquema PostgreSQL ya existen en el material revisado, pero la integración de extremo a extremo y la sustitución de datos de prueba requieren validación y desarrollo adicional. La estimación de costos queda pendiente de datos reales.

El éxito del proyecto dependerá de mantener un alcance controlado, priorizar las funcionalidades esenciales, coordinar las tareas entre los dos integrantes y realizar pruebas continuas antes de la entrega.